## Приложение N 3

к соглашению

от «  » ____________ 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2022 году в рамках государственной программы

Новосибирской области "Управление финансами

в Новосибирской области", по состоянию

на "____" _____________ 20___ г.

1. Наименование Проекта: Развитие и укрепление материально-технической базы Новосельского СДК.

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Новосельский сельсовет Купинского района Новосибирской области.

Населенный пункт: с.Новоселье Купинского района Новосибирской области.

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| N п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1 495 017,60 |  |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1 495 017,60 |  |
| 2.1 | средства Субсидии | 1 150 013,54 |  |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 230 002,71 |  |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 115 001,35 |  |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 115 001,35 |  |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0 |  |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 69 290,00 |  |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 0 |  |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 69 290,00 |  |

4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: _2__

5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения, индивидуальныхпредпринимателей    и    юридических   лиц,

осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

- МУП ЖКХ «Новосельское»  произвело работы по спиливанию деревьев, корчеванию пней, скашиванию травы:

- ИП Глава КФХ Семенко Д.В. произвело погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, погрузку и перевозку грузов и мусора на территории с. Новоселье.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Полностью

6.2.  Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по

какой причине не было сделано:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта - ___________ г.

ввода объекта в эксплуатацию - ____________г.

8.  Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |

9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Метелевского сельсовета

Купинского района Новосибирской области

В.Я.Анзельм__________________________

Ф.И.О.                                             подпись

Руководитель инициативной группы

Н.И.Саможенова__________________________

Ф.И.О.                                             подпись

Дата